«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

сельского поселения

Пушкинский сельсовет

_______________Н.Г.Демихова

10.01.2023г.

Отчет

о реализации и оценке эффективности программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы

I. Основные результаты

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы (далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет от 23.01.2018 №123-рс.

Цель программы:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2018 по 2022 гг. в сельском поселении Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 гг. сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

Исполнители программы:

Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.

Программа предполагает следующий источник финансирования:

- Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса.

- Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса.

- Средства регионального бюджета

за 2018-2022 годы израсходовано  –  358,25 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

Сведения о результатах реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- ремонт и содержание уличного освещения;

- построены контейнерные площадки;

- установлены контейнеры;

- строительство водопровода и газопровода с.Пушкино, ул. Пушкинская, д.4а, д.4б, д.4в.

По состоянию на 31 декабря 2022 года доля фактически освещенных улиц сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 100%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018-2022 годов в Программу изменения не вносились.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2018-2022  годы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полном объеме.  Программа   комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы признана со средним уровнем эффективности.

Приложение № 1

к Отчету о реализации и оценке эффективности

программы комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Пушкинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации на 2018-2022 годы

за 2018-2022годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт и содержание уличного освещения | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество уличного освещения. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 0 | 358,25 |
| 2 | Строительство контейнерных площадок | Администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство водопровода и газопровода с.Пушкино, ул. Пушкинская, д.4а, д.4б, д.4в | Администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |