**«СОГЛАСОВАНО»**

Глава администрации

сельского поселения

Пушкинский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Демихова

10.01.2023г.

**Отчет**

**о реализации и оценке эффективности программы**  **комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы за 2017-2022 годы**

**I. Основные результаты**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы(далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет от 12.12.2017 №111-рс.

Цель программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Исполнители программы:

Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.

Администрация Добринского муниципального района Липецкой области

Программа предполагает следующий источник финансирования:

- средства районного бюджета при формировании бюджета на очередной финансовый год

за 2017-2022 годы израсходовано – 6851,103 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

**Сведения о результатах реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы за 2017-2022 годы**

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- асфальтирование, отсыпка щебнем и шлаком внутрипоселенческих грунтовых дорог.

- формирование пешеходных тротуаров.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

**II. Меры по реализации Программы**

В течение 2017-2022 годов в Программу изменения не вносились.

**III. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации Программы за 2017-2022 годы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы признана со средним уровнем эффективности.

Приложение № 1

к Отчету о реализации и оценке эффективности

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

на территории сельского поселения

Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы

за 2017-2022 годы

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации программы**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения**

**Пушкинский сельсовет на 2017-2027 годы за 2017-2022годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения | Администрация  сельского поселения Пушкинский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения;  - Сокращение количество жалоб и претензий на качество дорог местного значения. | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 0 | 6851,103 |